运动打卡系统项目立项会议纪要

## 一、会议基本信息

会议主题：运动打卡系统开发项目立项评审会议

会议时间：2026年07月08日 15:00

会议地点：线上腾讯会议

主持人：黎达均（项目组长）

记录人：丰坤华（组员）

参会人员：黎达均（项目组长）、刘佳豪（组员）、李佳龙（组员）、丰坤华（组员）

缺席人员：无

## 二、会议背景与目的

本次会议依托团队协作与激励课程实践任务开展，为完成课程团队项目开发要求，同时解决大众日常运动无记录、运动目标无管控、运动数据无统计复盘的痛点，拟开发一款轻量化、功能完善的运动打卡系统。本次立项会议旨在明确运动打卡系统项目的建设背景、核心功能、开发目标、团队分工、实施计划与潜在风险，完成项目可行性评审，正式确定项目启动落地，保障后续团队协作开发工作有序推进，顺利完成课程实践考核任务。

## 三、项目立项汇报内容

### 1. 项目背景与现状问题

当下全民健身理念普及，大众自主运动人数持续增加，但个人日常运动管理存在诸多痛点，同时现有简易运动记录工具存在功能单一、数据零散、无目标管理、无统计排行等问题，具体如下：

• 个人运动记录碎片化，无统一记录载体，运动时长、距离、卡路里消耗等数据无法长期留存追溯；

• 缺乏系统化的运动目标管理工具，用户无法自主设定周/月运动目标，难以量化运动成果、督促自身坚持运动；

• 缺少运动数据统计与排行功能，用户无法直观查看个人运动数据、对比运动成果，运动积极性难以调动；

• 无可视化日历展示与打卡提醒功能，用户易遗忘运动打卡，难以养成规律的运动习惯。

基于以上现状，结合课程团队项目开发需求，亟需启动运动打卡系统项目开发，打造一款集打卡记录、目标管理、数据统计、提醒服务于一体的轻量化运动管理系统。

### 2. 项目建设目标

本次项目总体目标：依托前后端开发技术与数据库技术，完成运动打卡系统的全流程开发，搭建完善的运动管理功能体系，满足用户日常运动记录与自我管理需求，同时通过团队分工协作，高质量完成课程实践项目考核，提升团队协作与项目开发能力。

具体目标：

• 业务目标：实现用户注册登录、多类型运动打卡、目标管理、数据统计排行、日历视图、打卡提醒全功能落地，为用户提供完整的运动自我管理服务，提升用户运动自律性；

• 管理目标：搭建规范的数据库架构，实现用户数据、打卡数据、目标数据统一存储管理，保证数据完整、可查询、可追溯，系统运行稳定流畅；

• 学习实践目标：通过模块化分工开发，让团队成员熟练掌握前后端开发、数据库设计、团队协作流程，高效完成课程项目任务；

• 体验目标：页面简洁直观、操作便捷，搭配数据可视化展示、定时提醒功能，优化用户使用体验。

### 3. 项目实施范围

本次项目实施范围包含功能开发、数据库设计、前端页面搭建、后端接口开发全维度内容，具体如下：

• 业务范围：面向普通个人用户，实现日常运动记录、运动目标管控、运动数据统计分析、打卡提醒等核心业务场景；

• 功能范围：用户注册登录与个人资料编辑、多类型运动打卡及补卡、周/月运动目标管理、个人运动数据统计与全局排行、日历打卡状态展示、定时打卡提醒六大核心模块；

• 参与人员：项目组长黎达均，组员刘佳豪、李佳龙、丰坤华，全员分工完成项目设计、开发、测试、复盘全流程工作；

• 使用场景：用户日常自主运动记录、运动习惯养成、运动成果复盘，适用于个人日常健身、跑步、游泳等各类运动场景。

### 4. 项目可行性分析

技术可行性：本项目采用Vue前端框架、常规后端开发技术及主流数据库，技术栈成熟简易，贴合课程技术学习范围。项目功能模块化清晰，无复杂技术难点，团队成员具备基础的前后端开发与数据库设计能力，可顺利完成开发落地，技术风险极低。

业务可行性：项目需求真实合理、功能定位清晰，贴合课程团队协作实践要求，开发难度适中，具备极高的实践价值与落地可行性；

资源可行性：本次项目为课程实践项目，无需额外软硬件预算，团队人力充足，四人分工明确、各司其职，可完全覆盖项目架构、前端开发、后端开发、数据库设计等全部工作内容，资源满足开发需求。

实践可行性：项目开发周期适配课程教学进度，模块化开发难度适中，既能锻炼团队协作能力，又能巩固专业技术知识，可高效完成课程考核任务。

### 5. 项目计划与周期

项目周期：2026年07月08日—2026年07月10日

阶段规划：

• 需求调研与方案设计阶段（7月8日）：确认项目详细需求，完成系统功能架构设计、数据库E-R图设计、数据表结构设计，确定团队最终分工方案；

• 开发实施阶段（7月9日）：各成员按照分工完成对应模块开发，实现所有核心功能，完成数据库搭建、接口对接、页面开发与功能调试；

• 测试与优化阶段（7月10日）：全员开展系统功能测试，排查BUG、优化页面交互与数据展示效果，完善系统细节；

• 上线验收与复盘阶段（7月10日）：完成项目整体验收，整理项目文档、总结开发过程与团队协作经验，完成课程作业交付。

### 6. 资源与预算需求

人力需求：项目组长1名（统筹整体项目、架构设计），前端开发2名，后端开发1名，全员协同完成测试、文档编写工作。具体分工：黎达均负责项目统筹、后端架构、用户模块开发；刘佳豪负责运动打卡模块前端开发；李佳龙负责目标管理、统计排行模块后端开发；丰坤华负责日历视图、提醒模块前端开发及文档记录。

预算需求：本项目为课程实践项目，无需资金预算，无额外开发成本。

其他资源：电脑开发设备、线上协作工具、代码托管平台、数据库本地运行环境，均已具备，可直接开展开发工作。

### 7. 项目风险与应对措施

• 需求变更风险：开发过程中出现功能需求调整、细节优化变更。应对：提前固化核心功能需求，所有变更需团队全员讨论确认，做好记录，避免范围无序蔓延，保障开发进度。

• 进度延期风险：个人模块开发卡顿、对接不顺畅导致整体进度滞后。应对：细化每日开发任务，每日线上同步开发进度，遇到问题及时全员沟通解决，组长统筹协调进度，提前预警滞后风险。

• 模块对接风险：前后端接口、各功能模块数据对接出错、适配异常。应对：统一开发规范与接口标准，开发中期开展对接测试，及时排查适配问题，保证模块联动正常。

• 团队协作风险：成员沟通不及时、任务衔接断层。应对：建立每日简短沟通机制，明确各成员任务节点，依托线上工具同步工作进度，保障团队高效协作。

## 四、会议讨论与评审意见

本次会议全员针对运动打卡系统项目的开发背景、功能模块、团队分工、开发周期、风险管控等内容展开充分讨论，统一项目开发思路，形成评审意见如下：

• 本项目需求真实合理、功能定位清晰，贴合课程团队协作实践要求，开发难度适中，具备极高的实践价值与落地可行性；

• 项目整体开发方案、周期规划、人员分工科学合理，能够充分发挥每位成员的技术优势，适配课程项目开发节奏；

• 需在开发过程中重点优化数据库查询逻辑、数据统计准确性，完善日历视图展示与提醒功能细节，保障系统稳定性；

• 全体成员需严格遵守分工安排与时间节点，积极沟通协作，高效推进各模块开发工作，保障项目按时交付。

## 五、会议决议（核心结论）

经本次立项评审会议全员审议一致通过：运动打卡系统项目正式立项启动开发。

具体决议事项：

• 正式启动运动打卡系统项目开发，严格按照本次会议确定的方案、周期、分工推进各项工作；

• 确认黎达均为项目总负责人，统筹整体项目进度、资源协调、问题复盘，对接课程项目考核要求；

• 各成员严格按照任务分工推进模块开发，每日同步进度，每周开展一次团队进度复盘会议；

• 所有功能需求、开发调整需经团队全员确认，严禁个人私自变更项目开发内容；

• 项目开发完成后，全员参与系统测试、文档整理与工作总结，按期完成课程作业交付。

## 六、待办事项与责任人

| 序号 | 待办事项 | 责任人 | 完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完成项目详细需求文档、系统架构图、数据库E-R图及数据表结构设计 | 黎达均、李佳龙 | 2026.07.10 | 全员核对确认 |
| 2 | 各成员根据分工，搭建个人开发环境，启动对应模块初步开发 | 全体组员 | 2026.07.11 | 按期启动开发 |
| 3 | 建立团队协作沟通机制，制定每日进度汇报规则 | 刘佳豪、丰坤华 | 2026.07.09 | 保障协作效率 |