运动打卡系统

项目评审会议记录

| 文档版本 | V1.0 |
| --- | --- |
| 编制日期 | 2026年07月10日 |
| 项目名称 | 运动打卡系统（ExerciseRecord） |
| 主持人 | 黎达均（项目组长） |
| 记录人 | 丰坤华 |
| 参会人员 | 黎达均、李佳龙、刘佳豪、丰坤华 |
| 会议时间 | 2026年07月10日 14:00 — 16:30 |
| 会议地点 | 线上视频会议（腾讯会议） |
| 会议形式 | 功能演示 + 交叉评审 + 改进讨论 |

一、会议目的与议程

本次会议旨在对运动打卡系统各功能模块进行阶段性评审。各组员依次讲解本人负责的功能实现情况，其余组员针对功能完整性、业务规则符合度、交互体验及代码质量提出评审意见；对发现的不足形成改进建议，并作为后续优化与答辩准备的依据。

会议议程

- 黎达均讲解：后端架构与用户管理、打卡后端 API

- 刘佳豪讲解：前端框架、认证集成、打卡前端与 UI 体系

- 李佳龙讲解：目标管理、统计排行与数据洞察

- 丰坤华讲解：日历视图、打卡提醒与项目文档

- 交叉评审与改进意见讨论

- 会议总结与后续安排

二、功能讲解与交叉评审

评审依据：《运动打卡系统功能模块设计文档》《需求分析文档》及 E2E 验收报告（docs/qa-acceptance.md）。以下按讲解顺序记录各组员汇报要点、评审意见与改进建议。

黎达均 — 功能讲解

角色：项目组长 / 后端开发

负责模块：M01 用户管理（后端）、后端整体架构、M02 运动打卡（后端 API）

功能讲解要点

- 完成后端脚手架搭建：Go + Gin + GORM + JWT + Viper 配置体系，统一 API 响应格式（code/message/data）与错误码规范。

- 编写数据库 bootstrap 脚本（cmd/bootstrap），支持一键建库、执行 schema.sql 与 seed.sql，降低本地环境部署成本。

- 实现 M01 用户管理后端：用户注册（username 唯一校验）、登录签发 JWT、鉴权中间件、个人资料查询与修改、密码修改。

- 实现 M02 打卡后端：运动类型查询、打卡创建（含补卡 is_makeup=1）、记录列表筛选、编辑删除、同用户同日期同类型唯一性校验（40901）。

- 完成跨模块联调修复：解决 .env 配置加载导致页面空白、目标/排行页数据不显示等问题；主导 E2E 验收，9 条流程全部通过。

组员评审意见

李佳龙：API 契约清晰，错误码与业务规则（如补卡不可未来日期、重复打卡拦截）实现准确；JWT 鉴权链路稳定，便于下游模块复用。

刘佳豪：前后端对接顺畅，接口字段与前端预期基本一致；注册登录流程无阻塞，打卡提交响应及时。

丰坤华：bootstrap 脚本实用，README 启动步骤可复现；安全测试中跨用户越权访问正确返回 40301，数据隔离有效。

改进建议汇总

- 补充接口字段说明文档或 Postman Collection，便于前端联调查阅。

- 对注册密码强度、profile 字段边界等场景增加更多单元测试覆盖。

- 在 README 中增加 MySQL 连接失败、端口占用等常见问题排查指引。

刘佳豪 — 功能讲解

角色：前端开发

负责模块：前端项目脚手架、M01 用户管理（前端）、M06-01 布局导航、M02 运动打卡（前端）

功能讲解要点

- 搭建 React 19 + Vite + TypeScript + HeroUI v3 + Tailwind CSS v4 前端工程，完成代理配置与路由基础结构。

- 建立「晨曦跑道 · Dawn Track」设计体系：design tokens、排版规范、品牌组件（LaneStripe、StatCard、骨架屏等）。

- 实现认证前端：登录/注册页、ProtectedRoute 路由守卫、auth store 状态管理、个人资料页与 API 对接。

- 实现 AppLayout 导航壳：侧栏菜单、Dashboard Hero、各模块页面路由挂载，形成统一应用框架。

- 实现打卡前端：运动类型网格选择、打卡表单（时长/距离/卡路里/备注）、时间线列表、补卡模式、双栏布局与 Toast 反馈。

- 完成认证页、打卡页 UI 重构，统一品牌视觉与加载态体验。

组员评审意见

黎达均：页面风格统一，设计 token 落地一致；表单校验与 API 错误提示处理较完善，打卡流程用户体验流畅。

李佳龙：统计/目标/排行页面可正常渲染图表与数据；打卡表单字段与后端接口匹配。建议目标页表单交互与打卡页进一步统一。

丰坤华：骨架屏与空状态组件提升了加载体验；侧栏导航结构清晰。日历、提醒模块接入布局后整体感良好。

改进建议汇总

- 补充移动端响应式适配，侧栏在小屏设备上支持折叠或抽屉式展开。

- 统一各业务页表单布局与按钮风格（打卡页、目标页、设置页）。

- 为空数据场景增加更明确的引导文案与操作入口（如「去打卡」快捷按钮）。

李佳龙 — 功能讲解

角色：后端开发

负责模块：M03 目标管理、M04 统计排行（后端 API + 相关前端页面）

功能讲解要点

- 实现 M03 目标管理 API：周/月目标创建、查询、修改、删除，目标进度基于打卡数据自动聚合更新。

- 实现 M04 个人统计 API：按周期统计运动时长、打卡次数、运动类型分布、趋势分析数据。

- 实现 M04 排行榜 API：全局 Top50 排行、当前用户排名查询，不暴露他人详细打卡记录。

- 完成目标管理前端页面：目标列表、新建/编辑目标、进度条与完成百分比展示。

- 完成统计与排行前端：Recharts 图表可视化、数据洞察 Tab、排行榜领奖台与表格布局重构。

- 扩展认证模块测试覆盖，修复 profile 字段 null 清空等边界问题。

组员评审意见

黎达均：E2E 流程 C（周目标进度）、D（统计数据一致）、E（排行榜）均验收通过；统计算法与打卡源数据一致。

刘佳豪：图表展示直观，数据洞察 Tab 整合统计与目标信息合理；排行榜样式有辨识度。

丰坤华：目标进度实时更新逻辑正确；日历 Streak 与统计数据可相互印证。建议排行维度扩展文档说明。

改进建议汇总

- 排行榜增加按运动类型或周期筛选维度，提升数据参考价值。

- 统计页空数据时增加示例说明或引导创建目标/打卡的提示。

- 目标历史记录查询入口可更明显，便于用户复盘周期表现。

丰坤华 — 功能讲解

角色：前端开发 / 文档编写

负责模块：M05 日历视图、M06 打卡提醒、项目文档与验收

功能讲解要点

- 实现 M05 日历 API 与前端：月历视图、热力图 heat_level（0—4 五档分位数）、连续打卡 Streak 展示、月度摘要侧栏。

- 实现 M06 提醒 API：提醒设置 CRUD、浏览器通知触发条件、智能跳过（当日已打卡则 status=2）。

- 实现提醒前端：useReminder 轮询钩子、提醒设置页、提醒历史页（成功/跳过/失败三种状态分页列表）。

- 完成设置页布局精简与资料展示优化，日历热力格子放大提升可读性。

- 编写项目文档：根目录 README.md、E2E 验收报告 docs/qa-acceptance.md、验收脚本 scripts/e2e-acceptance.ps1。

组员评审意见

黎达均：提醒 API 与日志写入逻辑完整，E2E 流程 F（日历+Streak）、G（提醒设置）、H（提醒历史）全部通过。

李佳龙：热力图分位数算法合理，能反映运动强度差异；Streak 计算与打卡数据吻合。

刘佳豪：日历页信息密度适中，月度摘要实用；提醒设置与历史页导航清晰。浏览器通知需用户授权，已在文档中说明。

改进建议汇总

- 在文档中补充 Streak 跨月、跨年边界的计算规则说明。

- 提醒到点触发建议增加「测试提醒」按钮，便于答辩现场演示。

- 设置页与提醒历史页的层级关系可进一步优化，减少用户跳转步骤。

三、共性问题讨论

| 序号 | 问题描述 | 处理意见 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 浏览器通知需用户授权且保持标签页打开 | 已在 qa-acceptance.md 标注为手动验证项；答辩时提前授权并演示 API 层日志写入 |
| 2 | 部分页面移动端布局未充分适配 | 列为答辩后优化项，优先处理侧栏与双栏布局的响应式断点 |

四、会议总结

4.1 总体评价

经评审，运动打卡系统六大功能模块（M01—M06）均已按需求文档完成开发与联调。后端 9 条 E2E 验收流程全部通过，无 BLOCKER 级缺陷；前端构建通过，核心业务流程（注册登录 → 打卡 → 目标追踪 → 统计排行 → 日历复盘 → 提醒设置）可端到端走通。

4.2 模块完成度

| 模块 | 负责人 | 评审结论 | 主要改进方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| M01 用户管理 | 黎达均 / 刘佳豪 | 通过 | 接口文档化、密码边界测试 |
| M02 运动打卡 | 黎达均 / 刘佳豪 | 通过 | 移动端适配、空状态引导 |
| M03 目标管理 | 李佳龙 | 通过 | 历史目标入口、表单风格统一 |
| M04 统计排行 | 李佳龙 | 通过 | 排行筛选维度、空数据提示 |
| M05 日历视图 | 丰坤华 | 通过 | Streak 规则文档化 |
| M06 打卡提醒 | 丰坤华 | 通过 | 测试提醒按钮、导航层级优化 |

4.3 决议事项

- 确认系统功能达到课程交付要求，同意进入最终答辩准备阶段。

- 各组员根据评审意见整理本模块改进项，答辩后按优先级迭代。

- 丰坤华负责汇总并归档本会议记录，与 qa-acceptance.md 一并作为验收附件。

- 答辩演示顺序建议：注册登录 → 打卡补卡 → 目标进度 → 统计排行 → 日历 Streak → 提醒设置。

—— 会议记录结束 ——