运动打卡系统

Bug 评审会议报告

一、会议基本信息

| 项目名称 | 运动打卡系统（ExerciseRecord） |
| --- | --- |
| 会议主题 | 开发阶段 Bug 评审与修复复盘 |
| 会议时间 | 2026 年 7 月 11 日 |
| 会议形式 | 线上评审 |
| 参会人员 | 黎达均、刘佳豪、李佳龙、丰坤华 |
| 记录人 | 刘佳豪 |
| Bug 台账 | 飞书多维表格 · Bug台账（5 条记录，均已修复） |

二、会议背景与目的

本项目处于 2026-07-09 至 2026-07-10 的开发与联调阶段。团队在实现运动打卡系统六大功能模块的过程中，累计发现 5 项 Bug，均已在当前迭代内完成修复。本次会议旨在：

- 回顾各 Bug 的现象、影响范围与根因；

- 确认修复方案与验证结果；

- 明确负责人分工，并将结论同步至飞书 Bug 台账；

- 提炼经验，降低后续验收阶段同类问题复发风险。

三、Bug 概况统计

| 统计项 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Bug 总数 | 5 | 均已录入 Bug 台账 |
| 已修复 | 5 | 修复率 100% |
| 严重等级分布 | 高 2 / 中 3 | 无致命级 Bug |
| 发现阶段分布 | 开发 3 / 联调 2 | 均在上线前发现 |

四、Bug 汇总清单

| 编号 | Bug 标题 | 所属模块 | 等级 | 状态 | 负责人 | 修复日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG-01 | 初始 UI 简陋，整体设计语言/主题/布局需优化 | UI/全局 | 中 | 已修复 | 刘佳豪 | 2026/07/10 |
| BUG-02 | 日历视图显示错位 | M05 日历视图 | 中 | 已修复 | 丰坤华 | 2026/07/10 |
| BUG-03 | 趋势图纵轴含义不明确，视图晦涩难懂 | M04 统计排行 | 中 | 已修复 | 刘佳豪 | 2026/07/10 |
| BUG-04 | 打卡功能不支持自定义运动类型 | M02 运动打卡 | 高 | 已修复 | 刘佳豪 | 2026/07/10 |
| BUG-05 | 前后端时间解析不一致，趋势图节点数值错误 | M04 统计排行 | 高 | 已修复 | 李佳龙 | 2026/07/10 |

五、逐项讨论与修复情况

3.1 BUG-01 初始 UI 简陋，整体设计语言/主题/布局需优化

| Bug 编号 | BUG-01 |
| --- | --- |
| Bug 标题 | 初始 UI 简陋，整体设计语言/主题/布局需优化 |
| 所属模块 | UI/全局 |
| 严重等级 | 中 |
| Bug 状态 | 已修复 |
| 发现阶段 | 开发 |
| 负责人 / 修复人 | 刘佳豪 / 刘佳豪 |
| 关联任务 | T00-02, T06-01 |
| 发现日期 | 2026/07/09 |
| 修复日期 | 2026/07/10 |
| 问题描述 | 初始版本 UI 比较简陋，缺乏统一视觉风格。 |
| 修复说明 | 引入「晨曦跑道 · Dawn Track」设计体系与设计规范，重构应用布局与导航，统一 HeroUI + Tailwind 视觉风格。 |

3.2 BUG-02 日历视图显示错位

| Bug 编号 | BUG-02 |
| --- | --- |
| Bug 标题 | 日历视图显示错位 |
| 所属模块 | M05 日历视图 |
| 严重等级 | 中 |
| Bug 状态 | 已修复 |
| 发现阶段 | 开发 |
| 负责人 / 修复人 | 丰坤华 / 丰坤华 |
| 关联任务 | T05-03 |
| 发现日期 | 2026/07/09 |
| 修复日期 | 2026/07/10 |
| 问题描述 | 日历页渲染时格子/热力图区域存在布局错位，影响日期与运动数据对齐展示。 |
| 修复说明 | 调整日历网格与热力图容器布局，修正 CSS 对齐与响应式断点。 |

3.3 BUG-03 趋势图纵轴含义不明确，视图晦涩难懂

| Bug 编号 | BUG-03 |
| --- | --- |
| Bug 标题 | 趋势图纵轴含义不明确，视图晦涩难懂 |
| 所属模块 | M04 统计排行 |
| 严重等级 | 中 |
| Bug 状态 | 已修复 |
| 发现阶段 | 联调 |
| 负责人 / 修复人 | 刘佳豪 / 刘佳豪 |
| 关联任务 | T04-03 |
| 发现日期 | 2026/07/09 |
| 修复日期 | 2026/07/10 |
| 问题描述 | 数据统计页趋势图纵轴语义模糊，多指标混在同一图表中，用户难以理解数据含义。 |
| 修复说明 | 按指标（时长、卡路里）拆分趋势图，明确纵轴标签；在图表节点上增加详细运动信息 Tooltip/展示。 |

3.4 BUG-04 打卡功能不支持自定义运动类型

| Bug 编号 | BUG-04 |
| --- | --- |
| Bug 标题 | 打卡功能不支持自定义运动类型 |
| 所属模块 | M02 运动打卡 |
| 严重等级 | 高 |
| Bug 状态 | 已修复 |
| 发现阶段 | 开发 |
| 负责人 / 修复人 | 刘佳豪 / 刘佳豪、黎达均 |
| 关联任务 | T02-01, T02-04 |
| 发现日期 | 2026/07/09 |
| 修复日期 | 2026/07/10 |
| 问题描述 | 初始版本仅支持预设运动类型，用户无法添加自定义类型，限制打卡灵活性。 |
| 修复说明 | 后端扩展运动类型 API 支持自定义类型创建；前端打卡页增加自定义类型入口与选择逻辑。 |

3.5 BUG-05 前后端时间解析不一致，趋势图节点数值错误

| Bug 编号 | BUG-05 |
| --- | --- |
| Bug 标题 | 前后端时间解析不一致，趋势图节点数值错误 |
| 所属模块 | M04 统计排行 |
| 严重等级 | 高 |
| Bug 状态 | 已修复 |
| 发现阶段 | 联调 |
| 负责人 / 修复人 | 李佳龙 / 李佳龙、刘佳豪 |
| 关联任务 | T04-01, T04-03 |
| 发现日期 | 2026/07/10 |
| 修复日期 | 2026/07/10 |
| 问题描述 | 前后端对日期/时间字段的解析格式不一致，导致统计趋势图数据点数值与真实打卡记录不符。 |
| 修复说明 | 统一前后端时间格式（ISO 8601 / 时区处理），修正统计 API 聚合逻辑与前端图表数据映射。 |

六、共性问题与经验总结

6.1 共性问题

- UI/UX 类：早期缺少统一设计规范，导致页面风格不一致、部分组件布局错位。

- 数据展示类：统计图表指标混用、纵轴语义不清，影响用户理解。

- 前后端契约类：时间格式解析不一致，导致联调阶段数据展示异常。

- 功能完整性类：打卡模块初期未覆盖自定义运动类型场景。

6.2 改进措施

- 在 Wave 0 即确立设计系统（design-system.md / design-tokens.css），前端开发严格引用设计 Token。

- 图表类需求按「一图一指标」原则拆分，并补充节点 Tooltip 与纵轴标签。

- 前后端统一采用 ISO 8601 时间格式，API 契约文档中明确日期字段约定。

- 持续维护飞书 Bug 台账，新发现问题及时登记、分配与跟踪至关闭。

七、后续跟进事项

| 序号 | 跟进事项 | 负责人 | 计划完成 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完成 T06-02 端到端验收，覆盖上述 5 项 Bug 回归场景 | 全员 | 验收阶段 |
| 2 | 验收通过后，将 Bug 状态由「已修复」更新为「已关闭」 | 丰坤华 | 验收通过后 1 日内 |
| 3 | 新增 Bug 统一登记至飞书「Bug台账」并按模块分配负责人 | 全员 | 持续执行 |

八、会议结论

经评审确认，本次会议涉及的 5 项 Bug 均已修复并通过组内验证，相关记录已同步至飞书多维表格「Bug台账」。团队同意进入端到端验收阶段（T06-02），并在验收过程中对上述修复点进行回归测试。后续新发现问题须第一时间登记 Bug 台账，按模块负责人跟进处理。

记录日期：2026 年 7 月 11 日